Информация о достижении значений показателей результативности использования субсидии по реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз (соглашение от 15 февраля 2017 года № 42/87)

по состоянию на 01.01.2018

| № п/п | Наименование проекта | Плановое значение показателя результативности использования субсидии | Фактическое значение показателя результативности на 01.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальных программ «Развития автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении» |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пер. Береговой мкр. «Левобережье» | 1772м | 1772м |
|  | Ремонт пешеходного моста, соединяющего мкр. «Южный» и мкр. «Заречье» (замена части перил) | 72м | 72м |
|  | Обустройство подходов к пешеходному переходу через ул.Таможенная (выход с ул.Микулина) | 82м2 | 82м2 |
|  | Обустройство пешеходного перехода через ул.Таможенная (выход с ул.Доронина) с обустройством подходов | 246м2 | 246м2 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пер.Лесной мкр. «Заречье» | 132м | 132м |
|  | Расчистка канавы в мкр. «Южный» | 280м | 280м |
|  | Расчистка канавы в мкр. «Заречье» | 200м | 200м |
|  | Расчистка канавы в мкр. «Левобережье» | 350м | 350м |

Исп.Шай Т.А.