**Пояснительная записка**

**по муниципальным программам бюджета**

**МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области**

**за 2017 года**

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами» МО «Кингисеппское городское поселение»:

На проведение оценки муниципального имущества и технической инвентаризации (паспортизации) объектов недвижимости в рамках подпрограммы "Управление муниципальной собственностью Кингисеппского городского поселения" муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселение" утверждены бюджетные ассигнования в размере 972 010,00 рублей.

Для проведения оценки муниципального имущества и технической инвентаризации (паспортизации) объектов недвижимости на 01.01.2018 год заключено 14 муниципальных контрактов с ИП Грибов С.М., с ГУП Леноблинвентаризация, ООО Спутник и с ООО Центр Межевания и Кадастра на общую сумму 971 926,487 рублей, из них:

На расходы за начисление платы за наем жилых помещений в рамках подпрограммы "Управление муниципальной собственностью Кингисеппского городского поселения" муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселение" утверждены бюджетные ассигнования в размере 96 350,00 рублей.

Для проведения работ по начислению платы за наем жилых помещений в муниципальном фонде города Кингисеппа и печать счет-квитанций, доставке до плательщиков на 01.01.2018 г. заключены 1 муниципальный контрактов с ОАО «Управляющая компания» и 1 агентский договор с АО «ЕИРЦ ЛО» на общую сумму 96 335,28 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы**: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»**

***Подпрограмма 1 «Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан»***

Мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание, обслуживание, ремонт, обустройство объектов уличного освещения

**Всего выделено: 25 710,0 тыс. руб.**

(Расходы на осуществление платы за электроэнергию уличного освещения - 19 710,0тыс. руб.,

Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения– 6 000 тыс. руб.)

**Всего оплачено: 24 539,4 тыс. руб.**

(Расходы на осуществление платы за электроэнергию уличного освещения – 24 539,4 тыс. руб.- в рамках энергосервисного контракта,

В рамках шестилетнего энергосервисного контракта продолжена реализация энергосберегающих мероприятий, результатом которых стала экономия в размере 1,4 млн. киловатт-часов, что в денежном выражении составляет 11 млн. рублей за 2017 год.

Установленная автоматизированная система управления освещением (АСУНО) позволяет обеспечивать индивидуальный контроль и диагностику регулируемых светодиодных светильников, как на каждой трансформаторной подстанции, так и на каждом светильники в отдельности.

Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения- 5 982,4тыс. руб.)

Мероприятие 2 подпрограммы 1 Благоустройство территорий города

**Всего выделено: 25 844,0 тыс. руб.**

Расходы на содержание и ремонт, ливневой канализации – 3 657,5 тыс.руб.,

Расходы на оформление города к праздникам-1 578,6тыс. руб.,

Расходы на озеленение (посадка и уход за цветными композициями, удаление аварийных деревьев и посадка новых саженцев (клены остролистные и вяз гладкий на пр.К.Маркса) – 2 007,8 тыс. руб.,

Расходы на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на которую не разграничена-2 400,0т.руб.

Расходы на содержание фонтанов-652,0 тыс. руб.,

Расходы на проектирование и строительство объектов освещения пешеходной зоны на ул.Октябрьская-1 380,0тыс.руб.

Ремонт и содержание детских игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности, и благоустройство их территорий (7 штук-мкр.Лесобиржа, мкр.Южный, мкр.Заречье, ул.Фабричная, ул.Восточная, ул.Жукова д.8А-10А,ул.Жукова д4А-6А)-1 773,3 тыс.руб.

Расходы на приобретение и установку малых архитектурных форм пешеходная зона ул. Октябрьская (10шт.)- 150,0т.руб., пр.К.Маркса- (комплект: скамейка+урна) (20шт.)- 1 118,0 тыс.руб.

Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов- 10 676,8тыс. руб.

Расходы на благоустройство территории города Кингисепп (проект торговой площади за ГДК) -600,0

**Всего оплачено: 23 207,9 тыс. руб.**

Расходы на содержание и ремонт, ливневой канализации – 3 127,9 тыс. руб.,

Ежегодные работы по содержание ливневой канализации и ремонту, в том числе:

-водоотведение с тротуаров у д.№11, 13 по пр.К.Маркса;

-ремонт участков ливневой канализации по ул.Театральной д.№10, Б.Советская у д.№7, пр.К.Маркса у д.№3;

-ремонт колодцев, очистка и промывка сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети.

Расходы на оформление города к праздникам- 1496,3 тыс. руб.,

Расходы на озеленение (посадка и уход за цветными композициями, удаление аварийных деревьев и посадка новых саженцев (клены остролистные и вяз гладкий на пр.К.Маркса) – 2 007,8 руб.,

• выполнена побелка деревьев - 400 штук, побелка поребриков -5500м,

удаление деревьев и корчевка пней – 48м3 , обрезка лип на ул.Октябрьская-, посадка цветов – 9983 шт., формирование крон деревьев – 179 шт., стрижка кустарников (пр.К.Маркса, ул.Воровского ул.Жукова, Б.Советская, ул.Малая, пер.Малый, мкр.Касколовка) – 1336,42 м, дробление пней на территории города – 50 шт.

• посадка деревьев на пр.К.Маркса (д.5, 11, 13, 15) -14 шт.

Расходы на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на которую не разграничена- 2299,9 тыс. руб.

Расходы на содержание фонтанов- 142,0 тыс. руб.

Расходы на проектирование и строительство объектов освещения пешеходной зоны на ул.Октябрьская- 1 363,0 тыс.руб.

* освещение пешеходной зоны на ул. Октябрьская (установка 20 опор и 40

светильников)

Ремонт и содержание детских игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности, и благоустройство их территорий (7 штук- мкр. Лесобиржа, мкр. Южный, мкр. Заречье, ул. Фабричная, ул. Восточная, ул. Жукова д.8А-10А, ул. Жукова д. 4А-6А)- 1 666,8 тыс. руб. Выполнено освещение площадки по адресу: Восточная 6-8 (3 торшерных светильника, 1 дополнительная опора, 1 светильник люминисцентный), в мкр. Касколовка между домами №1 №2 (установка 4-х торшерных светильников).

Расходы на благоустройство территории города Кингисепп (проект торговой площади за ГДК)- 497,5тыс.руб.

К Новому году приобретены и установлены 24 световых консолей на столбы в виде «Снежинки».

Расходы на приобретение и установку малых архитектурных форм пешеходной зоны ул. Октябрьская – 1 112,4 тыс.руб. (25 скамеек).

Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов- 9 494,3тыс. руб.

Объекты в рамках заключенного в 2016 году муниципального контракта и перенесенные из-за погодных условий на 2017 год, это объекты:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Дворовая территория дома № 19 по ул. Воровского |
| 2 | Демонтаж опор освещения дворовой территории многоквартирного дома №19 по ул.Воровского и №6 по ул.Крикковское шоссе |
| 3 | Ремонт проезда от д. № 24 до д. № 20 по пр. Карла Маркса |
| 4 | Ремонт участка ливневой канализации у дома № 24 по пр. Карла Маркса |
| 5 | Дворовая территория дома № 14 по Крикковскому шоссе (с устройством гостевой стоянки) |
| 6 | Дворовая территория у д. 6 по Крикковскому шоссе (с устройством гостевой стоянки) |
| 7 | Проезд проезда к многоквартирному дому 31б по ул. Воровского |

Объекты в рамках заключенного в 2017 году муниципального контракта, это объекты:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт участка ливневой канализации дворовой территории многоквартирных домов № 10 по ул. Театральная |
| 2 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Большая Советская в районе дома № 16/15 |
| 3 | Ремонт проезда ул.Воровского, д.5 |
| 4 | Ремонт участка ливневой канализации у д. № 7 по ул.Б.Советская и у дома № 3"б" по пр.Карла Маркса |
| 5 | Ремонт внутриквартального проезда у дома №3 по ул. Ковалевского |
| 6 | Карточный ремонт |

Мероприятие 3 подпрограммы 1 Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Кингисеппа

**Всего выделено: 576,3 тыс. руб.** (Расходы на уборку несанкционированных свалок, участие в акциях)

**Всего оплачено: 471,4 тыс. руб.**

В соответствии с постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 17 марта 2017 года № 606 «О проведении месячника по благоустройству и санитарному содержанию территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2017 году», постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 01 ноября 2017 года № 2846 «Об организации работ и проведении осеннего месячника по благоустройству и подготовке к зимнему периоду территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2017 году», в периоды с 01 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года и с 01 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года проведены мероприятия по благоустройству территорий в границах МО «Кингисеппское городское поселение». Убраны территории: скверы по пр. Карла Маркса, сквер по ул. Большая Советская, ул. Большой Бульвар – зеленая зона от Крикковского шоссе до ул. Жукова (вдоль старого кладбища), ул. Химиков – зелёная зона от Большого бульвара до ул. Большая Советская (газоны жилых домов), Летний сад и береговая зона от ул. Жукова до здания № 1 по ул. Жукова, в том числе береговая зона от автомобильного моста до стадиона, проведены мероприятия по надлежащему содержанию территории внутри объекта кругового движения на пересечении ул. Крикковское щоссе и пр. Карла Маркса, территория вокруг родников в мкр. «Новый Луцк», в парке «Романовка» и около ж/д моста, территории по периметру городского рынка, ограждений хлебокомбината, дома мебели «Нарвский», ограждений МБУЗ «ЦРБ им. П.Н. Прохорова», лесополоса вдоль подъездного пути к городу от ограждения. В результате проведения осеннего мероприятия, приведен в надлежащее санитарное состояние сквер «Виктора Кингисеппа». Вывезено и размещено на лицензированном полигоне 154 ,05 тонн отходов.

Мероприятие 4 подпрограммы 1 Проектирование и строительство объектов уличного освещения на территории г. Кингисеппа

**Всего выделено: 3 222,2 тыс. руб**. (бюджет города – 3 222,2 тыс.)

**Всего оплачено: 2 820,6 тыс. руб.,**

Выполнено проектирование наружного освещения:

- проезда-дублера вдоль Крикковского шоссе на участках: от ул. Большой Бульвар до ул. Воровского и от ул.Воровского до пр.Карла Маркса; Строительство в 2018 году.

- проезда от ул. Большая Советская до ул. Воровского (вдоль центральной библиотеки)

Выполнено проектирование и завершено строительство наружного освещения:

- - ул.Восточная наружным освещением на участке от ул.Воровского до пр. Карла Маркса;

- ул. Восточной на участке от Б.Бульвара до ул. Ковалевского;

- Крикковское шоссе на участке от ул. Строителей до Б.Бульвара

***Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»***

Мероприятие 1 подпрограммы 2 Обеспечение содержания мест захоронения

**Всего выделено: 4 750,0 тыс. руб.** (Расходы на организацию и содержание мест захоронения-3 000,0, работы по ремонту хозяйственных проездов и водоотводных канав в урочище "Юхкома" – 1 750,0 )

**Всего оплачено: 4 749,8тыс. руб.**

Содержание городских кладбищ в соответствии с нормативными документами на основании муниципального контракта от 06.06.2017 года №0145300010317000040-0516006-01 на работы по содержанию мест захоронения в 2017-2018 годах заключенного с ООО «ГОРОД».

Выполнение работ по ремонту хохяйственных проездов и водоотводных канав в урочище "Юхкома".

***Подпрограмма 3 «Газификация МО "Кингисеппское городское поселение"»***

Мероприятие 1 подпрограммы 3 Проектирование и строительство газопроводов

**Всего выделено: 18 427,9 тыс. руб.** (область – 11 245,3 тыс. руб., местный – 7 182,6 тыс. руб.)

**Всего оплачено: 14 531,3 тыс. руб**. (область- 11 245,3 тыс. руб. местный-3 286,0 тыс. руб.)

В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы государственной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения" построен газопровод по улицам Воскова, Николаева, Староямбургская, Набережная города Кингисепп. Завершено проектирование строительства газопроводов в мкр. «Лесобиржа», в мкр. «Левобережье», проектно-сметная документация сдана в гос.экспертизу. Завершено проектирование и идет подготовка к сдачи в экспертизу проектно-сметной документации на строительства газопроводов мкр. «Новый Луцк».

***Подпрограмма 4 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения»***

Мероприятие 1 подпрограммы 4 Подготовка высвободившегося жилого фонда для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий

**Всего выделено: 499,2 тыс. руб.** (Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами)

**Всего оплачено: 379,7 тыс. руб.**

Выполнен ремонт по ул.Воровского д.10 кв.26.

***Подпрограмма 5 «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО "Кингисеппское городское поселение"»***

Мероприятие 1 подпрограммы 5 Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на территории кварталов индивидуальных жилых застроек микрорайонов МО "Кингисеппское городское поселение"

**Всего выделено: 1 921,9 тыс. руб**. (область-599,9 тыс. руб., местный – 1322,0тыс. руб.)

**Всего оплачено: 1 914,1 тыс. руб.** (область- 599,9 тыс. руб., местный – 1314,2 тыс. руб.)

В соответствии с Областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и в рамках подпрограммой «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», продолжается реализация мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. Заключено соглашение с Комитетом по строительству Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» на условиях софинансирования. В рамках соглашения заключен муниципальный контракт на проектирование объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа Ленинградской области (1-ый этап)», проект включает в себя: 1) внутриквартальные проезды с тротуарами ориентировочной протяженностью 4,41 км (уточняется при проектировании), IV категория дороги; 2)устройство дождевой канализации ориентировочной протяженностью 4,10 км (уточняется при проектировании); 3)наружное освещение участка автодороги ориентировочной протяженностью 4,41 км (уточняется при проектировании); 4)канализационная насосная станция и очистные сооружения на сумму 1 578 700 руб. 26 коп. (областной бюджет-1 499 765 руб.00 коп., местный бюджет – 78 935 руб.26 коп.). Получено от ГАУ «Леноблэкспертиза» положительное заключение на проектно-сметную документацию. Администрацией подана заявка в Комитет по строительству Ленинградской области на участие в реализации мероприятий на условиях софинансирования.

***Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании "Кингисеппское городское поселение"»***

Мероприятие 1 подпрограммы 6 Выполнение полного комплекса работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городского поселения

**Всего выделено: 29 634,9 тыс. руб**. (область- 0,0 тыс. руб. местный-29 634,9тыс. руб.):

**Всего оплачено: 3921,6 тыс. руб.** (область- 0,0 тыс. руб., местный – 3921,6 тыс. руб.)

* В 2017 году утвержден План мероприятий, направленных на достижение

качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в период 2018-2020 г.г. ВОС «Сережино» г. Кингисепп

* Утверждена постановлением главы администрации МО «Кингисеппский

муниципальный район» от 29.12.2017 № 3464 Схема водоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение».

* Получено положительное заключение Государственной экспертизы на

реконструкцию ВОС Серёжино (стоимость работ 829 млн. руб).

* Заключен контракт от 30.08.17г. на сумму 1 086,1тыс.руб. на внесение

изменений в проектную документацию на строительство водопровода по улицам Героя Графова, Красногвардейская, Луговая, Звездная г.Кингисеппа, мкр.Южный. Произведена ОПЛАТА 70% в декабре 2017г. на сумму 651,6тыс.руб. Повторная экспертиза проекта в январе-феврале 2018г.

* Заключено соглашение с Финским частным Фондом Джона Нурминена,

в рамках реализации Проекта «Поставка на канализационные очистные сооружения города Кингисепп оборудования для химического удаления фосфора».

* В 2017 году заключен муниципальный контракт на ремонт объектов

водоснабжения на водозаборных очистных сооружениях г. Кингисепп. Общая стоимость 19 845 774, 00 руб. (обл. б. 17 682 624, 26 руб., мест. б. – 2 163 149, 74 руб.)

***Подпрограмма 7 «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Кингисеппское городское поселение"»***

Мероприятие 1 подпрограммы 7 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Ленинградской области» Расходы на реализацию по благоустройству общественных и дворовых территорий

**Всего выделено: 52 700,0 тыс. руб**. (средства Федерального и областного бюджетов – 50 000,0тыс.руб., местный- 2 700,0 тыс. руб.):

**Всего оплачено: 50 192,6 тыс. руб.** (средства Федерального и областного бюджетов – 47 624,6 местный- 2568,0 тыс. руб.)

Приоритетный проект в рамках федеральной программы

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» стартовал с 24 мая 2017 года. В период с 24 мая по 22 июня 2017 года объявлены общественные обсуждения подпрограммы «Формирование  комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского [поселения](http://new.kingisepplo.ru/index.php/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/article-12)». В Кингисеппе начиная с 24 мая и по 22 июня прошли общественные обсуждения подпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Главная задача — привлечь к обсуждению людей, услышать их мнения по актуальным вопросам благоустройства Кингисеппа, проанализировать поступившие предложения и учесть их при утверждении программы. Идея проекта возникла во исполнение поручения Президента России Владимира Путина, который заявил, что до 2022 года в стране не должно остаться неблагоустроенных дворов и общественных зон. В ее основе - мероприятия по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Кингисеппа. На благоустройство общественных территорий направлены 17,6 млн рублей, на благоустройство дворовых территорий потрачены 35,1 миллиона рублей (33,3 млн руб. из регионального и федерального бюджетов, 1,8 млн руб. - из городского бюджета). В части благоустройства общественных территорий города в 2017 году по решению жителей Кингисеппа новый облик приобрел участок пешеходной зоны по улице Октябрьская, включая устройство фонтана. Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий выполнены на улице Жукова, д. 12 а; улица Восточная, дома № 6, 6 а, 8, 10, 14; ул. Большая Советская, д. 43; улица Воровского, д. 15, 17, улица Воровского, д. 24, у ФОКа. Здесь выполнены работы по ремонту проездов, тротуаров, установке скамеек, урн, устройству экопарковок, озеленению, оборудованию детских площадок.

В рамках муниципальных программ «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении», «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении» выполнено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено 2017г. (тыс. руб.) | Процент  исполнения, % | Причина отклонений |
| «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении» | 68 919,05 | 61 113,20 | 88,7% | Основная экономия произошла от проведения конкурсных процедур и выплаты материального стимулирования работников культуры в связи с уменьшением средней списочной численности работников культуры. |
| «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении» | 90 198,80 | 85 434,10 | 94,7% | Основная экономия произошла от проведения конкурсных процедур на благоустройство территории физкультурно-оздоровительного комплекса. Переходящий муниципальный контракт на 2018 г. в части отдельных работ по реконструкции ФОКа. |
| **ВСЕГО:** | **159 117,85** | **146 547,30** | **92,1%** |  |

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском городском поселении» были достигнуты следующие показатели за отчетный 2017 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20\_\_17\_ год | Достигнутое значение показателя за 20\_17\_\_ год |
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Увеличение числа малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей | ед. | 2956 | 3120 | 3120 |
| Увеличение количества потенциальных предпринимателей, прошедших обучение | ед. | 136 | 162 | 172 |
| Увеличение количества оказанных информационно-консультационных услуг | ед. | 980 | 1020 | 1486 |
| Увеличение количества предпринимателей, принимающих участие в региональных и муниципальных целевых программах | чел. | 10 | 15 | 13 |
| Увеличение количества оказанных консультаций с использованием специализированного программного обеспечения правовой системы | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую деятельность по средствам проведения деловых игр, семинаров, викторин и т.д. | ед. | 0 | 100 | 340 |
| Количество оказанной консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка | ед. | 365 | 370 | 668 |
| Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество оказанной информационно-консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей | ед. | 0 | 160 | 200 |
| Количество организованных ярмарок на общерайонных праздниках | ед. | 0 | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кингисеппского городского поселения» направлена на достижение цели по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».

Плановые показатели муниципальной программы на 2017 год не установлены.

Муниципальный долг в МО «Кингисеппское городское поселение» на 01.01.2018 год отсутствует.