Сведения о достигнутых значениях целевых показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области на реализацию в 2019 году основного мероприятия «Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»

(Ремонтные работы в общеобразовательных организациях)»

по соглашению №186 от 14.02.2019 года и дополнительному соглашению №1 от 21.03.2019 года

Показатели результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Еди-ница изме-рения** | **I квартал** | **I полугодие** | **9 месяцев** | **год** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **Ремонтные работы в общеобразовательных организациях** | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 |  |