Утверждено

постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный  район»

от 12.11.2013 года № 3050

(в редакции постановлений администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 09.10.2014 года № 2633,

от 12.11.2014 года  № 3046,

от 03.04.2015 года № 805,

от 30.09.2015 года № 2179,

от 23.12.2015 года № 2851,

от 23.12.2016 года № 3342,

от 13.02.2018 года №284,

АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ                   от 20.03.2019г. №514,

от 18.09.2019г. № 2156

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов (снижение числа дорожно-транспортных происшествий). Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности и эффективности организации транспортного и дорожного движения Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов (снижение числа дорожно-транспортных происшествий) Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) на территории МО «Кингисеппский муниципальный район». |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по строительству |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии Заместитель главы администрации по строительству |
| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии, МКУ «Служба заказчика» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2021 года |
| Перечень подпрограмм | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования; Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Итого | 174 093,9 | 89 334,8 | 4 732,2 | 6 394,6 | 15 579,1 | 4 464,5 | 25 076,3 | 13 219,5 | 15292,9 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 73 698,1 | 10 878,8 | 2 572,2 | 4 436,8 | 4 252,0 | 3 413,8 | 22 260,1 | 11 905,5 | 13 978,9 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 100 395,8 | 78 456,0 | 2 160,0 | 1 957,8 | 11 327,1 | 1050,7 | 2 816,2 | 1 314,0 | 1 314,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог; Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог; Сокращение обращений граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Сокращение количества предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Снижение травматизма среди участников дорожного движения. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Одним из приоритетных направлений развития Кингисеппского района является повышение уровня благоустройства,

создание безопасных и комфортных условий проживания населения. Общая протяженность районных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кингисеппского района  на 1 сентября  2019 года составляет  84,337 км, в том числе в собственности – 84,337км  .  Это автодороги, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с преобладающим  щебеночным и грунтовым дорожным покрытием. На сегодняшний день обеспечена постоянная круглогодичная связь с сетью автомобильных дорог практически всех населенных пунктов. По предварительной оценке технического состояния автомобильных дорог около 62,8% имеют неудовлетворительное состояние и находятся в состоянии, требующем ремонта. Значительные разрушения верхнего слоя дорожной одежды на многих участках дорог многократно превышают предельно допустимые нормы. Из-за многочисленных разрушений дорожного покрытия движение автобусных маршрутов является небезопасным. Все это ведет к временному приостановлению движения автобусов, а то и к их полному закрытию до устранения нарушений. Остро стоит вопрос о необходимости бесперебойного выполнения работ по ремонту и содержанию дорог, которые напрямую связаны с комфортными и безопасными условиями  дорожного  движения,  обеспечением и доставкой граждан до мест назначения пассажирским транспортом. Основные причины – стремительный рост автомобилизации и недостаток средств на проведение текущего ремонта улиц и дворовых территорий и проездов.

Постоянно возрастающая мобильность населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта и не соблюдение межремонтных сроков  ускорило разрушение асфальтобетонного покрытия, увеличивающегося с каждым последующим сезоном. Снижение транспортно-эксплуатационных характеристик проезжей части лишают граждан комфортного передвижения по территории района, затрудняют проезд спецтранспорта для оказания экстренной медицинской помощи и служб МЧС.  Факты несоответствия автодорог требованиям действующих норм и правил не обеспечивают безопасность дорожного движения и создают реальную угрозу жизни и здоровью жителей и гостей Кингисеппского муниципального района.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

Значения и искусственных сооружений на них в зимний и летний периоды.

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,

местного значения.

- Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог

общего пользования местного значения.

Выполнение полного комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или их частей),  при выполнение которых  возрастает надежность и безопасность автомобильных дорог на территории Кингисеппского муниципального района.. Реализация программы носит так же профилактический характер, напрямую влияя на снижение количества ДТП с пострадавшими и на количество лиц погибших в результате ДТП.

Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Объемы предлагаемых мероприятий требуют значительных финансовых и временных затрат областного и местного бюджетов.

Учитывая социальную значимость и степень заботы о жителях города и района, ответственность  в вопросе обеспечения безопасности дорожного движения  администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» активно участвует в эффективном освоении средств, в том числе предоставляемых в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на условиях софинансирования.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе» реально позволит снизить социально-экономический ущерб, сократить число погибших в дорожно-транспортных происшествий, обеспечить безопасность на дорогах жителям Кингисеппского муниципального района. Планомерное осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования   позволит в перспективе снизить затраты бюджета на поддержание автодорог в надлежащем состоянии.

Применение программно - целевого метода позволит осуществить реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе»:

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов (снижение числа дорожно-транспортных происшествий). • Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности и эффективности организации транспортного и дорожного движения |
| Задачи подпрограммы | Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) на территории МО «Кингисеппский муниципальный район». |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии |
| Соисполнитель подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии, МКУ «Служба заказчика» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 года |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Итого | 112 047,5 | 27 351,4 | 4 669,2 | 6 394,6 | 15 579,1 | 4 464,5 | 25 076,3 | 13 219,5 | 15 292,9 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 68 975,2 | 6 218,9 | 2 509,2 | 4 436,8 | 4 252,0 | 3 413,8 | 22 260,1 | 11 905,5 | 13 978,9 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 43 072,3 | 21 132,5 | 2 160,0 | 1 957,8 | 11 327,1 | 1050,7 | 2 816,2 | 1314,0 | 1314,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог; Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог; Сокращение обращений граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Сокращение количества предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования районного значения; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Снижение травматизма среди участников дорожного движения. |

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов (снижение числа дорожно-транспортных происшествий). |
| Задачи подпрограммы | Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии |
| Соисполнитель подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии , МКУ «Служба заказчика» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 года |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Итого | 62 046,4 | 61 983,4 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 4 722,9 | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 57 323,5 | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог; Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог; Сокращение обращений граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Сокращение количества предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; Снижение травматизма среди участников дорожного движения. |

Приложение № 1

к муниципальной Программе

Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

(наименование муниципальной подпрограммы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Кингисеппский муниципальный район» | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) на территории МО «Кингисеппский муниципальный район». | 68975,2 | 43072,3 | Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | км | 39 | 45 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 35,3 | 35,7 | 36,2 | 36,4 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог. | % | 26 | 20 | 15 | 10 | 8 | 48 | 47 | 46 | 45,9 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Количество обращений граждан о неудовлетворительном состоянии проезжей части на территории Кингисеппского муниципального района. | шт. | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 14 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Количество предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району о ликвидации повреждений на проезжей части. | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Приложение №2

к программе

«Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского

муниципального района»

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

(наименование муниципальной подпрограммы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Кингисеппский муниципальный район» | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего и пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. | 4 722,9 | 57323,5 | Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции). | км | 0 | 3 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к программе

«Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |
| Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Сметный расчет | 2 673,8 в том числе: 2014 год – 2 673,8 | – |
| Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Сметный расчет | 19 703,5 в том числе: 2014 год – 641,7 2015 год – 2 167,7 2016 год – 3 034.7 2017 год – 2 335,8 2018 год – 2 904,2 2019 год – 3 435,1 2020 год – 2 531,5 2021 год – 2 652,8 | – |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Сметный расчет | 41 103,6 в том числе: 2014 год – 2 564,3 2015 год – 321,5 2016 год – 291,7 2017 год – 1 316,2 2018 год – 409,8 2019 год – 15 500,0 2020 год – 9374,0 2021 год – 11326,1 | – |
|  | бюджет Ленинградской области |  | 33 072,3 в том числе: 2014 год – 21 132,5 2015 год – 2 160,0 2016 год – 1 957,8 2017 год – 1 327,1 2018 год – 1050,7 2019 год -2 816,2 2020 год – 1314,0 2021 год – 1314,0 | – |
| Проверка (внесение корректировок) и получение заключения по сметным расчетам | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку | 339,1 в том числе: 2014 год – 339,1 | – |
| Прочие мероприятия, необходимые для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку | 5 155,2 в том числе: 2015 год – 20,0 2016 год – 1 110,4 2017 год – 600,0 2018 год – 99,8 2019 год – 3 325,0 2020 год – 0,0 2021 год -0,0 | – |
| Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | бюджет Ленинградской области | Сметная стоимость | 10 000,0 в том числе: 2017 год – 10 000,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» |  | 4 722,9 в том числе: 2014 год – 4 659,9 2015 год – 63,0 | – |
|  | бюджет Ленинградской области |  | 57 323,5 в том числе: 2014 год – 57 323,5 | – |
| * - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; |
| ** - бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет Кингисеппского муниципального района; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров. |
| *** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы). |
| **** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. |
| ***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). |

Приложение №4

к программе

«Перечень мероприятий подпрограммы»

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. | Итого | 2014-2021 | 0,0 | 62 046,4 | 61 983,4 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог. |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 0,0 | 4 722,9 | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 57 323,5 | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе | Итого | 2014 | 0,0 | 62 046,4 | 61 983,4 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог. |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 0,0 | 4 722,9 | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 57 323,5 | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |

|  | * - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области. |
| --- | --- |

Приложение №5

к программе

«Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы

«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. | Итого | 2014-2021 | 6 203,6 | 112047,5 | 27 351,4 | 4 669,2 | 6 394.6 | 15 579,1 | 4 464,5 | 25076,3 | 13219,5 | 15292,9 |  | Сокращение обращений граждан и предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего пользования районного значения. |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 4 245,8 | 68975,2 | 6 218,9 | 2 509,2 | 4 436.8 | 4 252,0 | 3413,8 | 22260,1 | 11905,5 | 13978,9 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 1 957,8 | 43 072,3 | 21 132,5 | 2 160,0 | 1 957,8 | 11 327,1 | 1 050,7 | 2 816,2 | 1314,0 | 1314,0 | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2014 | 0,0 | 2 673,8 | 2 673,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Сокращение обращений граждан и предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего пользования районного значения. |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 0,0 | 2 673,8 | 2 673,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | – |  |
|  | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) | Итого | 2015-2021 | 2 843,7 | 19703,5 | 641,7 | 2 167,7 | 3 034.7 | 2 335,8 | 2904,2 | 3435,1 | 2531,5 | 2652,8 |  | Сокращение обращений граждан и предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего пользования районного значения. |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 2 843,7 | 19703,5 | 641,7 | 2 167,7 | 3034.7 | 2 335,8 | 2904,2 | 3435,1 | 2531,5 | 2652,8 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2014-2021 | 2 481,5 | 74 175,9 | 23 696,8 | 2 481,5 | 2 249,5 | 2 643,3 | 1 460,5 | 18316,2 | 10688,0 | 12640,1 |  | Сокращение обращений граждан и предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего пользования районного значения. |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 291,7 | 41103,6 | 2 564,3 | 321,5 | 291,7 | 1 316,2 | 409,8 | 15500,0 | 9374,0 | 11326,1 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 1 957,8 | 33072,3 | 21 132,5 | 2 160,0 | 1 957,8 | 1 327,1 | 1050,7 | 2816,2 | 1314,0 | 1314,0 | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  | Проверка (внесение корректировок) и получение заключения по сметным расчетам | Итого | 2014 | 0,0 | 339,1 | 339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Проверка достоверности расчетов на основании полученных положительных заключений. |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 0,0 | 339,1 | 339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Прочие мероприятия, необходимые для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2015-2021 | 1 110,4 | 5 155,2 | 0,0 | 20,0 | 1 110,4 | 600,0 | 99,8 | 3325,0 | 0,0 | 0,0 |  | Проверка достоверности расчетов на основании полученных положительных заключений. Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования районного значения. Разработка проектов организации движения. |
|  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 1 110,4 | 5 155,2 | 0,0 | 20,0 | 1 110,4 | 600,0 | 99,8 | 3325,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | Итого | 2017-2021 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области |

* - объём   финансирования   аналогичных   мероприятий    в    году, предшествующем году  начала реализации муниципальной программы,  в  том числе  в  рамках  реализации  государственных   программ Ленинградской области.